ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

Nr. de înreg. 2579/ 17.08.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului

”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”

Autoritatea contractantă COMUNA CRISTOLȚ, cu sediul în localitatea Cristolt, nr. 85, județul

Sălaj, intenționează să achiziționeze lucrări în cadrul proiectului ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”

, prin cumpărare directă, conform

art. 43 din HG 395/2016.

Tip contract: Lucrări

Denumirea achizitie: Achiziția contractului pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului

”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”.

CPV: 45453000-7

Garduri (Rev.2);

Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu art. 7 alin 5 din Legea

98/2016 privind achizițiile publice

Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publică este prețul cel mai scăzut, cu

respectarea tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini.

Valoarea estimata totala a lucrarilor este: 147 154.11 lei fara TVA, la care se adaugă TVA

19%.

Sursa de finanțare: Sumele necesare pentru executia lucrarilor vor fi asigurate din bugetul

local al Comunei Cristolt.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Conditii contract:

Durata de valabilitate a Contractului începe de la data intrării în vigoare a contractului,

respectiv de la data semnarii Contractului de catre Părți până la data deblocări restului

garanției de bună execuție, după efectuarea recepției finale ca urmare a expirarii perioadei

de garanție de bună execuție.

Durata de valabilitate a contractului este distinctă de Durata de execuție a lucrărilor (durata

de execuţie a lucrărilor este, alături de alte elemente precum perioada de garanţie acordată

lucrărilor, parte a duratei de valabilitate a contractului).

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data primirii Ordinului de incepere a

executarii contractului, iar perioada de garantie este de 24 de luni de la data procesului

verbal de terminare a lucrarilor.

Informatii suplimentare se gasesc in clauzele contractuale atasate.

Conditii participare: Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

1. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau documente

echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului

trebuie sa aiba corespondent în obiectul de activitate al ofertantului.

2. Dovada ca nu se regaseasc in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr.

98/2016. Documentele justificative ce se vor prezenta in acest sens vor fi:

a) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016 – Formular nr.

2;

b) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 –

Formular nr. 3;

c) Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr.

98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) – Formular nr. 4.

3. Formularul de oferta - Formular nr. 5, în care se trece valoarea totala a ofertei.

4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

5. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

6. Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);

Criterii adjudecare:

1. Criteriul de atribuire a contractului ales de autoritatea contractanta, este pretul cel mai

scazut, în conditiile art 187 alin 3 lit. (a) din Legea nr. 98/2016, pentru ofertele care

indeplinesc conditiile de participare.

2. Ofertantul care are pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile de participare va fi

notificat sa completeze o pozitie de catalog in sistemul SEAP.

Termen limita primire oferte:  24.08.2021, orele 10:00.

Informatii suplimentare:

1. Pentru a putea partipa la prezenta achizitie ofertantii interesati trebuie sa fie inregistrati

in SEAP (www.e-licitatie.ro.).

2. Informatii cu privire la cantitatile de lucrari ce trebuie executate in cadrul acestui proiect

sunt prezentate in Listele cuprinzand cantitatile de lucrari ce sunt puse la dispozitia

ofertantului prin incarcarea acestora pe pagina oficiala de web al Comunei Cristolt

(www.comunacristolt.ro), ce constituie anexa la documentatie.

3. Caietul de sarcini intocmit de proiectant constituie anexa la documentatie .

4. Documentele justificative prin care se probeaza îndeplinirea cerintelor de participare

solicitate vor fi prezentate la sediul autoritati contractante COMUNA CRISTOLȚ sau la adresa

de mail primariacristolt@yahoo.com, pana la termenul limita mentionat in prezentul anunt.

5. Ofertantul care are pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile de participare va fi

notificat sa completeze o pozitie de catalog in sistemul SEAP cu lucrarea supusa achizitiei.

Acceptarea ofertei in SICAP de catre autoritatea contractanta este conditionata de

îndeplinirea conditiilor de participare prezentate in paragraful anterior.

Ofertantul trebuie să fie înscris în SEAP pe site-ul e-licitatie.ro și are obligația să-și

înregistreze oferta în catalogul electronic in urma notificarii primite, in acest sens, de catre        autoritatea contractanta după cum urmează:

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

- Denumire: ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Preț catalog: Preț în lei, fără TVA (pretul va fi cel din Formularul de oferta - Formular nr. 5)

Descriere: conform invitației de participare

6. Semnarea contractului de lucrari este conditionata de îndeplinirea conditiilor de

participare prezentate in paragraful anterior si a completarii pozitie de catalog in sistemul

SEAP cu acesta lucrare in urma notificari, in acest sens, de catre autorittea contractanta.

Anexele invitației de participare sunt:

- Caiet de sarcini

- Liste de cantități

- Formulare

În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere economic şi

tehnic, procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui contract.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este:

CERNUCAN VLAD, tel.: 0736733249.

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

Nr. de înreg. 2581 /17.08.2021                                                                       Aprobat,

Primar,

CHESELI IOAN

CAIET DE SARCINI

aferent achizitiei

contractului pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului,

”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”.

1 INTRODUCERE

Această secțiune include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora

Oferta pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această

procedură.

COMUNA CRISTOLȚ,județul Sălaj, implementează proiectul ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”.

Investiția este finanțată în totalitate de către Primăria Comunei Cristolt, din bugetul local.

În cadrul acestei proceduri, COMUNA CRISTOLȚ îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă,

respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaboează de către

ofertanți propunerea financiară și de asemenea prevederile prezentului caiet de sarcini, va

constitui anexă la contractul de lucrări și a căror prevederi vor fi obligatorii de respectat la

execuția lucărilor de către ofertantul câștigător.

2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI

2.1. Informaţii despre Autoritatea Contractanta

Autoritate Contractantă: COMUNA CRISTOLȚ- JUDEȚUL SĂLAJ ROMÂNIA

Adresa: loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

Date de contact: tel/fax: 0260/635958, email: primariacristolt@yahoo.com

Sectorul de activitate :Unitate administrativ teritorială

2.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă:

Realizarea obiectivului de investiţii ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”.

în legătură cu care se solicită execuție de lucrări este finanțat în totalitate de către Primăria Comunei Cristolt, din bugetul local.

Durata contractului este de 36 luni, si este formata din perioada de execuţie a lucrărilor de 12

luni si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 24 de luni.

Potrivit devizului general elaborate de proiectantul general PRONET SRL ZALAU, aprobat prin

HCL Cristolț nr.65/05.08.2021, valoarea estimată a achiziției este de 147 154.11 lei fara TVA,

astfel:

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

Capitol bugetar  Constructii si instalatii – 147 154.11 Valoare (lei fără TVA)

2.3. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări:

Pana la acesta data au fost semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv de

investitii:

- contractul de servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de execuţie,

documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si documentatii pentru

obtinere avize si acorduri (P.T.+D.E+D.T.A.C.+D.A.A.), precum si servicii de asistenta tehnica

din partea proiectantului pentru perioada de executie a lucrarilor inclusiv participarea

proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de

către Inspectoratul de Stat în Construcţii;

In perioada ce urmeaza vor fi semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv

de investitii:

1. – contract de servicii pentru Supravegherea executie lucrarilor de constructii prin

diriginte de santier, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu

modificările ulterioare;

3 INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI:

3.1. Denumirea contractului

Execuția lucrărilor de constructii în cadrul proiectului, ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”.

3.2. Descrierea obiectivelor contractului si a modului de îndeplinire a acestora:

Contractul are că obiect Execuția lucrărilor de constructii în cadrul proiectului, ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”.

Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise, părți desenate si

listele cu cantitățile de lucrări (ca parte a caietului de sarcini) include:

- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor,

mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de

transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din

listele cuprizand cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor;

- forța de muncă necesară execuției lucrarilor inclusive pentru specialiști necesari

potrivit legislației in vigoare în domeniul construcțiilor;

- orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice

autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea

lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;

- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de

lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

- orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin

legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;

- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

- întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către

Autoritatea Contractantă;

- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional,

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor,

documentație care include dar nu se limitează la:

a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);

b) Planul calității pentru execuție;

c) Planul de control al calității;

d) Certificările și rezultatele testelor materialelor

- Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv

documentarea instrucțiunilor de exploatare;

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise:

date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de

sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe pe specialitate, plașe de detalii

de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta;

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 2 ani de la

data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

4 REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE

4.1. Amplasare/Localizare

Amplasamentul este pe teritoriul comunei Cristolt, județul Sălaj și se află în domeniul public

al acestora (proprietate publică a UAT Cristolt).

4.2. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor

Contractantul va executa lucrarile cu respectarea cerintele legale, normativele si norme

tehnice si standardele in domeniu.

4.3. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului

de sarcini și a documentației tehnice;

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind

gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care

au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și

finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau

material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și

finalizarea lucrărilor includ:

i. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional

relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor

tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante

solicitate prin legislația în vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau

prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții;

d. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar

după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și

numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în

propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților

pentru care se poate efectua o plată.

4.4. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului

Autoritatea Contractantă va pune la dispozitia Contractantului, fără plată, următoarele:

a. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c. căile de acces rutier;

4.6. Modificări tehnice

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul

de sarcini.

De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare

tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate

numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în

conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a accepta efectuarea de modificări tehnice în

temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la cel puțin următoarele aspecte (enumerarea

nu este una limitativă, pot să fie și alte situații care pot determina necesitatea unor

modificări tehnice): modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități;

modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate

de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări pentru adaptarea la conextul

practice din teren a proiectului tehnic; modificări generate de optimizarea proiectului în

perioada de execuție și adaptarea la teren a acestuia; modificări ale valorii contractului că

urmare a modificărilor menționate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.

Orice modificări pe care doreşte să le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, vor

fi depuse spre verificare și eventual aprobare.

Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților rezultate din

modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din

teren, constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va putea fi aprobată doar în

conditiile în care modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintă o

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind

achizitiile publice.

În cazul în care Contractantul solicită introducerea/modificare/diminuarea unor

lucrări/categorii de lucrări/activități/subactivități el va trebui să adreseze Autoritatii

Contractante cu o cerere motivată și fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris al

acestuia.

Acceptarea suplimentărilor/diminuărilor de cantităti de lucrări/activități/subactivități se va

face dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții:

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentatia de

atribuire (Proiectul tehnic) si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului;

- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentatia initial

(Proiectul tehnic) pusă la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la

procedura în baza căreia s-a încheiat conractul sau/si lucrări care nu au fost cuprinse în

documentatia initial (Proiectul tehnic) dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului

și a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contracului;

- în oferta depusă se găsesc preturi unitare pentru

lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care

pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefiind

permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în

care nu există în ofertă prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie

realizate.

- modificările

prin suplimentre/diminuare de cantități de

lucrări/activități/subactivități trebuie sa se încadreze în prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e)

și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum si

diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au

ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta suplimentare de

valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse şi neprevazute", aşa cum

sunt acestea stabilite si aprobate in Devizul general al proiectului.

Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza unor preţuri similare din contract, cu

adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri similare pentru calcularea modificării, acesta se

va calcula potrivit costului rezonabil de execuţie a lucrării, luând în considerare orice aspect

relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj şi/sau transport necesare

după caz, la care se adaugă cotele legale, cota de indirecte si cota de profit (se vor utiliza

recapitulațiile din devizele oferta). Caracterul rezonabil al prețutilor utilizate va fi evaluat în

raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să

reflecte faptul că achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în

condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză.

Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuţiei contractului se formalizează prin

înscrisuri, cum ar fi, fără a se limita la dispoziţii de şantier, note de renunţare, note de

comandă suplimentară, ce documentează toate aspectele respectivei modificări, inclusiv

preţuri unitare, cantităţi, precum şi argumentele cu privire la necesitatea şi oportunitatea

realizării acestora.

Formula de calcul care se va utiliza pentru determinarea valorii modificarii/modificarilor

rezultata în urma suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități

este: V.T.M = VLSR + VLS

unde V.T.M reprezintă valoarea totală a modificarii/modificarilor care se adaugă sau se

scade în urma cresterii sau micsorării cantitătilor necesare realizării contractului;

VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la

care se renunță – note de renunțare;

VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare care nu sunt suportate din valoarea

lucrărilor la care se renunță – note de renunțare și care duc la depășirea valorii inițale a

contractului;

Prețul final al contractului ca urmare a aplicării clauzelor de revizuire în ce priveste

suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități va fi determinat

după următoarea formulă:

V.F.C = VIC - VLR + VLSR + VLS

unde V.F.C reprezintă valoarea finală a contractului ca urmare a aplicării clauzelor de

revizuire prevazute în contract;

VIC reprezintă valoarea inițială a contractului semnat în urma finalizării procedurii de

atribuire;

VLR reprezintă valoarea lucrărior la care se renunță ca urmare micsorării și/sau

renunțării la cantități de lucrări care au fost prevazute în contract ;

VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la

care se renunță;

VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare prin care se depășește valoarea inițală a

contractului si suportate din valoarea aferentă cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul

general;

Aspectele menționate mai sus reprezintă modificari nesubstanțiale, respectiv reprezinta o

adaptare a contractului în cauză la context practic/prag valoric.

Orice modificare financiara in condițiile menționate mai sus - adaptare la context

practic/prag valoric, conduce la o mărire a preţului final/total al contractului se va încheia,

din motive de angajament legal, un act adiţional cu Contractantul, iar acestă modificare a

contractului nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de

valabilitate și nu este necesară organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția sau

intervenția, se va face după cum urmează:

- Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica

Autoritatea Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare.

- Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

notifica Contractantul și termenul în care va notifica Contractantul.

Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare cerere

de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze următoarele

informații:

- Numărul de identificare a cererii privind modificarea;

- Autor, datele de creare/validare;

- Descriere (rezumat și detaliat);

- Efortul anticipat pentru realizarea modificării;

- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost

(în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact;

- Riscuri asociate cererii de schimbare;

- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere.

Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul

vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea este aprobată,

o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant.

4.7. Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta

Pe perioada derulării Contractului Autoritatea Contractantă nu va furniza echipamente și

materiale pe care Contractantul trebuie sa le pună în opera, toate echipamentele și

materiale necesare execuției si finalizări lucrărilor solictate prin prezentul Caiet de sarcini cu

anexele la acesta vor fi asigurare de către Contractant.

5 CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

5.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în

Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri

pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Clauzele contractuale, orice comunicare

referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice comunicare între trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare

ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/adresele

menționată/menționate în Contract.

Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție la

terminarea lucrărilor/Recepție finală/notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului,

este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

Reprezentanții legali ai Contractantului și Autorității contractante sunt singurii care pot

exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte

documente care intervin în orice moment al executării Contractului.

Autoritatea contractantă va numii o persoană din personalul propriu, care va avea

autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană va fi menționată în

Contract .

5.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a

activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract în

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

cooncordață cu perioada de derulare a lucrărilor.

5.3. Ședința de demarare a activităților în Contract

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat

după această întâlnire și este semnată de ambele părți.

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității

Contractante următoarele documente:

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract;

ii. Planul calității;

iii. Planul general de control al calității;

iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care

integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare.

5.4. Începerea activităților pe șantier

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele

precizate mai sus, iar se poate realiza organizarea de șantier.

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte

de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat

pentru organizarea de șantier.

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și

începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează

de ambele părți.

Lucrările pot începe efectiv doar după ce:

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate

și sănătate în timpul executării lucrărilor;

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă;

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare.

5.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a

progresului activităților

5.5.1. Mecanismul prin care se realizează măsurătorile aferente progresului fizic al

lucrărilor executate:

Măsurătorile aferente progresului fizic se realizeza se va face prin raportarea de către

Contractant a cantitatilor real executate si verificarea acestora de către Dirigintele de şantier

atestat desemnat de Autoritatea contractanta, certifică cantitațile execuate, pe baza

atasamenelor pezentate de catre Contractant și verificarea acestora în teren, urmând a fi

incluse in situaţiile de plata cantitățile exfectiv executate în teren, in care se vor aplica

preturile unitare ale articolelor respective prezentate in oferta.

Pentru aprobarea lucrărilor executate Contractantul va prezenta:

a) atașamente cu volumul lucrărilor executate solictate pentru decontare;

b) situaţiile de plata pentru lucrările executate și centralizatoarele situaţiilor de plata;

c) proces-verbal de recepţie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă

(certificate de conformitate/performanță petru materialele puse în lucrare);

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

f) rapoarte de încercări eliberate de către laboratoare acreditate;

g) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

h) fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate).

La sfârșitul periodei stabilite, de regulă, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Contractantul

va transmite Achizitorului situația provizorie a lucrărilor executate în luna respectiva, în

forma agreată anterior cu Reprezentantul Achizitorului, în care va prezenta detaliat sumele

la care Contractantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative

aferente Execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale și contractuale, inclusiv raportul de

execuție pentru monitorizare, daca va fi solicitat de către Achizitor.

Toate documentele prezentate ca suport pentru măsurătorile aferente progresului fizic al

lucrărilor executate și decontarea acestora vor fi verificate, certificate de Reprezentantul

atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției lucrărilor (Dirigintele de

șantier) sub aspectul conformității cu realitatea și cu cerințele Achizitorului, în ceea ce

privește:

i. Cantitățile/volumele prezentate ca executate în cadrul lunii respective pe fiecare

activitate/articol de lucrări,

ii. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului;

iii. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări;

iv.Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor,

protecția mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii;

Situația de Lucrări provizorii executate şi transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de

următoarele documente:

i. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate;

ii. centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe

categorii de lucrări;

iii. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. şi rapoartele de

stingere a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” –

semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.);

iv. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate,

agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu

originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.);

v. atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz.

vi. fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate);

Lista documentelor care vor însoți Situațiile de Lucrări ale Contractantului:

i. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu

înregistrarile din Jurnalul de Șantier al Contractantului/Subcontractantului.

ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă:

- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/ Procese Verbale de Lucrări

Ascunse/ Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;

- Probe, teste, încercări de laborator și/sau rapoarte de încercări;

- Certificate de calitate;

- Certificate de performanță;

- Declarații/Certificate de conformitate;

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

- Agremente tehnice;

- Condici de betoane;

- Fișe tehnice;

- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc.

iii. Confirmarea stadiului lucrărilor conform graficului fizic și valoric acceptat (în

cazul în care există);

iv. Situație de lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a

prețurilor unitare din oferta Constructorului - Anexă la Contract.

5.6. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor

obligațiilor contractuale.

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul

vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea

acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de

Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă;

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de

recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de

orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

6 SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta total lucrarea și nici nu poate permite prezența unui

terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității

Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de

către subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și

valoarea acestora;

ROMÂNIA                                             J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

ii.documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a

subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele

Autorității Contractante;

iii. documentele care atestă personalului subcontractantului și calificările acestora;

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și

informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi

subcontractate.

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității

corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al

calității implementat de Contractant.

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul

este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de

executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității

Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate

prevederile contractuale.

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI

CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE

MUNCĂ)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea

activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune

practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul

Uniunii Europene.

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest

Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă

că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că

le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să

influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de

sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier

/Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de

a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost

modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este

automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul

are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de

maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu

respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității

cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în

situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă

față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării

oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea

respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi

legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor,

obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii,

prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în

domeniul mediului, social și al muncii.

8 RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI

8.1. Responsabilitățile cu caracter general

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt

necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror

acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata

acestuia;

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității

legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea

obiectivelor Autorității Contractante;

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție,

incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile

obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări)

solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per

total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod

separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în

numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de

taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata

derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor

sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare

la îndeplinirea acestor obligații;

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor

privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea

conformării la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai

Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta

planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de

securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție

colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres la

solicitarea aceseia;

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de

șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini

corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție,

prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente

și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal

calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea

celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale

relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform

planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante,

incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform

cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai

bune practici în domeniu.

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe

durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale

aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la

cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente

emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului

înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și

oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice

incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca

urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a

oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în

conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea

competentă.

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a

documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de

lucrări.

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor

condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii

lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul

Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea

începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce

privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se

asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar

și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală,

incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier,

prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie

prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele

de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată

conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau

restul documentației de execuție.

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul

observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și

propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției

finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va

notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată

asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în

situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va

depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și

certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va

propune Autorității Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față

de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor

tipuri de lucrări acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor

necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în

vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru

personalul propus.

8.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de

Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei

eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada

derulării Contractului.

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile

Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a

Contractului ce rezultă din această procedură.

8.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare

Lucrările pregătitoare includ:

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor,

Contractantul trebuie:

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare,

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile

stabilite in Contract;

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de

demararea activității pe șantier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități

competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc.

legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a

execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier,

Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți

implicate dacă este necesar să se definească toate problemele

operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în

registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă,

constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să

respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest

domeniu în conformitate cu prevederile legale;

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare,

reciclare, dacă este cazul);

vii.Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și

finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă.

Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a

echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor,

incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată

fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate

fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o

descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le

propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri

referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include

subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de

explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente,

proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare

către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție.

Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant.

Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță,

situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.

8.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în

prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin

intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării

provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării

activităților pe șantierul respectiv.

După caz, se vor obține:

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;

ii. permis de acces în spații închise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât

pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a

unei terțe părți.

8.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă

a lucrărilor de către Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii

execuției și pe întreaga durata de execuție.

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și

respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare

adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile

până la Limita inferioară de Explozie (LIE).

8.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura

necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a

echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul

activităților precum și readucerea lor la starea inițială.

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:

i. Închirierea terenului [dacă este cazul] necesar în vederea organizării de șantier și

obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în

vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare

ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse

independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier

în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și

securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau

asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru

personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea

personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv

personalul și echipamentele/utilajele;

vii.Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv

personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție

(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea

acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități

pe șantier.

8.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației

tehnice pe șantier:

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor

constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele

de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității

Contractante;

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația

tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai

pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru

realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

viii. actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as built" in

conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind

receptia constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

ix. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate

și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a

construcției;

x. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

xi. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;

xii. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției

ROMÂNIA

J UD E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

lucrărilor.

8.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin

asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării

activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante

este:

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție

în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de

către Autoritatea Contractantă.

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este

obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate

lucrările ce urmează a fi executate.

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și

furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți

subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității

înainte ca aceștia să înceapă lucrul.

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi

armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității

Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor.

Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de

întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în

Șantier.

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația

în vigoare.

8.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției

lucrărilor pe șantier

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale

Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG

nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.

9 CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

9.1. Asigurarea lucrărilor, utilajelor și personalul

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa

cum este menționat în Contract.

ROMÂNIA

J UD E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

Contractantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalatiile

de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii

împuterniciti să verifice, să testeze sau să receptioneze lucrările, precum si daunele sau

prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege în

acest sens.

Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritații contractante, ori de câte ori i se va

cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Contractantul are obligatia de a se asigura că subantreprenorii (dacă acestia există) au

încheiat asigurări pentru partea lor din contract în aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri

cu cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor să prezinte

achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente

(actualizate).

Autoritatea conractanta nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-interese,

compensatii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant.

9.2. Asigurarea şantierului în timpul lucrărilor

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, după întrunirea tuturor condiţiilor necesare pentru

începerea lucrărilor de construire, Contractantul va avea obligația de a asigura șantierul prin

următoarele mijloace:

▪ Asigurarea serviciului de pază cel puţin pe perioada în care nu se desfăşoară

activităţi (ex. noaptea, în weekend, perioade de întrerupere sau în perioadele de

sărbători legale);

▪ Asigurarea şantierului pentru protecţia sănătăţii persoanelor aflate în incinta

şantierului în interes profesional şi/sau cu atribuţii în monitorizarea derulării

contractului prin instalarea plăcuţelor de identificare, a balustradelor de protecţie,

a benzilor de avertizare, a sistemelor de securitate împotriva electrocutării sau a

oricăror altor mijloace considerate a fi necesare, în funcţie de specificul

activităţilor desfăşurate;

▪ Asigurarea şantierului împotriva accesului persoanelor neautorizate;

▪ Asigurarea şantierului împotriva accidentelor naturale sau provocate voluntar sau

involuntar;

▪ Asigurarea şantierului contra acţiunilor ce pot provoca daune riveranilor.

La elaborarea documentațiilor si in timpul execuției lucrărilor :

▪ se vor respecta Normele de Protecția Muncii şi Pază şi Stingerea Incendiilor şi

se vor lua toate măsurile pentru evitarea incidentelor şi accidentelor de orice

natură;

▪ se vor asigura măsuri de siguranţă şi de securitate conform cerinţelor

aeroportului şi reglementarilor aviației civile.

Instituțiile competente de la care executantul poate obține informații privind reglementările

obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția

mediului sunt:

ROMÂNIA

J UD E Ţ U L S Ă L A J

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

▪ Inspectoratul Teritorial de Munca;

▪ Agenția de Protecție a Mediului;

▪ Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenta,

Contractantul desemnat va avea obligația de a întocmi şi prezenta un Program de protecţia

muncii pentru aceasta lucrare în conformitate cu prevederile legale.

Contractantul desemnat va fi răspunzător pentru :

▪ respectarea reglementarilor în vigoare pe tot parcursul îndeplinirii

contractului de lucrări;

▪ eventualele accidente de orice natura în perimetrul șantierului; orice

eveniment legat de accidente de munca se va aduce şi la cunoștința

aeroportului;

▪ înregistrarea şi anunțarea accidentelor din șantier;

▪ instruirea angajaților în domeniul securității şi sănătăţii în muncă.

Planul propriu de securitate şi sănătate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate şi

sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor.

9.3. Protecţia mediului în timpul lucrărilor

Contractantul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunzătoare pentru

păstrarea mediului înconjurător, pe şantier, acordând o atenţie specială:

▪ limitării emisiilor de zgomot

▪ limitării emisiilor de substanţe periculoase în atmosferă

▪ prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane

▪ protejării spaţiilor verzi.

In elaborarea Planului privind Masurile de Protecția Mediului se vor avea în vedere eventuale

suprapuneri cu zonele protejate natural, conform constrângerilor impuse prin Avizul de mediu

obținut, respectiv actualizat.

10 INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

10.1. Analiza riscurilor, recomandari/ masuri/ strategii pentru reducerea/ eliminarea

produceril acestora

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în

perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului de

investiție.

RISCURI TEHNICE

Aceasta categorie depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul

de acțiune al proiectului , în faza de proiectare, în faza de execuție și în perioada de

exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrărilor;

- Executarea defectuoasa a unei sau unor părți din lucrări; nerespectarea programului de

întreținere și reparații;

Lucrări de întreținere defectuoase, care vor impune execuția de reparații capitale.

Administrarea acestor riscuri constau in:

- Planificarea logica și cronologica a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost

prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj

tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

- Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute;

- Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele și

metodele de implementare a proiectului;

- Se va solicita fumizărilor echipamentelor și instalațiilor, instruirea personalului

responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului

va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor.

RISCURI FINANCIARE:

- Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele și echipamentele

implicate în proiect; Modificări majore ale cursului de schimb;

- Administrarea riscurilor financiare:

- Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, în vederea obținerii

unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție lucrări,

echipamente și utilaje; Estimarea cât mai realista a creșterii preturilor pe piața;

- Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevăzute;

10.2. Anexe la Caietul de sarcini

1- Proiectul tehnic de executie: părți scrise: date generale, descrierea generală a

lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări și

explicitarea soluțiilor;

2 – Modele formulare

3 – Model contract de lucrări

Intocmit

Persona desemnata ca responsabila cu

achizitiile publice

CERNUCAN VLAD

Beneficiar:  COMUNA CRISTOLT

Executant:

Obiectivul:  LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA SCOALA VECHE CRISTOLT IN VEDEREA TRANSF. IN SALA DE SPORT

Obiectul:   1  LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI

Stadiul fizic: 1 Lucrari de reparatii si dotari

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
| --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | 1 RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca | mc | 28.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | 2 RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate | mc | 32.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | 3 RPCH22A1 - Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4m din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi | mc | 2.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | 4 CR05A% - Tavanitul planseelor de lemn,la magazii,sali, etc.executate cu scanduri rasin.20MM grosime | mp | 196.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 4.1 | 2903579 - Scindura rasin lunga tiv cls a GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 4.116 |  |  |
| 4.2 | 5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111 | kg | 29.400 |  |  |
| 5 | 5 CF01A1 - Tencuieli interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime | mp | 324.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | 6 CZ0206D1 - Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 10-T preparat cu ciment F 25 si var hidratat, in instalatii necentralizate ; | mc | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
| --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | 7 RPCK53XA - Lacuirea tavanelor cu lac palux in trei straturi | mp | 196.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | 8 CZ0207D1 - Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 25-T preparat cu ciment F 25 si var hidratat, in instalatii necentralizate ; | mc | 6.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | 9 RPCJ13B1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime | m | 94.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | 10 CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; | mp | 520.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | 11 CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole | mp | 9.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | 12 RPCF16B01* - Tinci de renovare, pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare si restaurare, cu grosimea unui strat de 4mm | mp | 400.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | 13 RPCR08A# - Zugraveli de tip dispersit, aplicate manual la pereti si tavane, pe glet de netezire existent - 2 straturi | mo | 520.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 13.1 | 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- 80 | kg | 234.000 |  |  |
| 14 | 14 CG42A02* - Sapa de egalizare din mortar de ciment M100-T, pe suprafete orizontale, in grosime medie de 5 cm | mp | 196.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
| --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | 15 CG03D1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (PVC)...1) fara suport textil lipit cu prenadez, in incaperi cu suprafete peste 20 m2, cu pervaz din PVC | mp | 196.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 15.1 | 6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361 | mp | 200.900 |  |  |
| 16 | 16 TRB01A13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m | tona | 120.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | 17 TRA06A01 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =1 km $ | tona | 90.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18 | 18 IFI09A1> - Spaliere din lemn in sali de gimnastica | buc | 30.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 18.1 | 2900670 - Lemn rot cons rur nec stej L min 1M d sub min18CM S4342 | mc | 3.600 |  |  |
|  | 19 IZB43B# - Piese metalice, suporti pentru cusuri de baschet si fileu volei | KG | 600.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 19.1 | 6309991 - Piesa metalica prelucr.partial in gusee-platb- prof OL37 | kg | 600.000 |  |  |
| 20 | 20 RPEI01B1 - Aparatori la corpuri iluminat | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | 21 RPEF07A% - Demontarea si montarea corpurilor de Iluminat | buc | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
| --- | --- |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | 22 RPCP10B# - Diverse lucrari metalice: gaurire, insurubare etc. | BUCAT A | 20.000 |  |  |
|  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  | transport: |  |  |

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| Alte cheltuieli directe |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Cheltuieli indirecte |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |

| Beneficiu |  |
| --- | --- |
| Profit |  |  |  |  |  |  |
| T4 = T3 + Beneficiu |  |  |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (fara TVA) |  |
| --- | --- |
| TVA (19.00%) |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

Formular nr. 2 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016

Subsemnatul ....................................,

reprezentant imputernicit al

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului

economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările

aferente investiției ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT”organizată de COMUNA CRISTOLȚ,

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii de la achizitie şi a sancţiunilor aplicate

faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei

instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea

98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost

condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările

şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care

respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost

condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a

finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută

de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost

condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de

conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în

cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor

orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii _________________

Operator economic,_______________________________________________________________________________

Formular nr. 3 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr.

98/2016

Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului

economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările

aferente investiției « ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT », organizată de COMUNA CRISTOLȚ,

declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general

consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea

98/2016.

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,

respectiv:

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se

constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea

activităţii;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei

instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul

sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză,

iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a

concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune

încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea

autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor

de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele

justificative solicitate;

i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să

obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de

atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra

deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator

economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către

respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor

orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii: ________________

Operator economic,_______________________________________________________________________________

Formular nr. 4: Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2016

privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului

economic) la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările aferente

investiției « ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT », organizată de COMUNA CRISTOLȚ,

cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 declar pe propria raspundere, sub sanctiunea

excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in

situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de

Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine)

sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din

care sa rezulte ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al

patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele nominalizate mai sus.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,

orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

_____

Numele şi prenumele semnatarului

_____

Data

____________________________________________________________________________________

Formular nr. 5: FORMULAR DE OFERTĂ

Către_______________________________________

Ca răspuns la Invitatia la ofertare nr. ______ din data de _________, pentru atribuirea

contractului pentru execuția lucrările aferente investiției «”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT », declarăm următoarele:

1. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din documnetele achizției şi cu condiţiile şi

termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrarile care fac obiectul contractului pentru

execuția lucrările aferente investiției « ”LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA INTERIORUL CLADIRII VECHI A SCOLII CRISTOLT , IN VEDEREA  TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT, COMUNA

CRISTOLȚ, JUDEȚUL SĂLAJ

pentru suma de

___________________________________________________________ lei,

(suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în valoare de

__________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre) potrivit anexelor la prezentul formular.

2. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să începem lucrările cât mai

curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul

de execuţie în____________ luni calendaristice.

3. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 60 de zile respectiv până la data de

……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de

expirarea perioadei de valabilitate.

4. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele:

TITULAR CONT TREZORERIE (Nume si adresa): _______________________________

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________

BANCA TREZORERIE (Numele si adresa Bancii): ______________________________

IBAN TREZORERIE: ____________________________

5. Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal

referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute

în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia

făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau

cu amendă."

Data _______________

Reprezentant legal Ofertant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

FOAIE DE PREZENTARE

DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investitie:

LUCRRAI DE REPARATII SI DOTARI LA SCOALA VECHE CRISTOLT IN VEDEREA TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT

AMPLASAMENT:

Obiectivul de investitie este plasat in localitatea Cristolt, comuna Cristolt , judetul Salaj

TITULARUL INVESTITIEI:

Comuna Cristolt

BENEFICIARUL INVESTITIEI:

Comuna Cristolt

Elaborator : PRONET S.R.L.

Zalau, Str. 9 Mai, nr. 6/3, ORC J 31/763/1991, CUI RO 680063, tel. 0040260619368

Faza de proiectare:

Proiect tehnic.

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de prezentare

2. Borderou

3. Lista de semnaturi

4. Memoriu tehnic

5. Lista de cantitati

B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona

2. Plan de situatie

3. Plan parter - releveu

LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT : ing. Strambu Aurelian

PROIECTAT:    ing. Strambu Aurelian

PROCESAT:      ing Strambu Aurtelian

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE

Prezentul memoriu tehnic se întocmeste   în conformitate   cu   „Normele

privind	aprobarea	structurii	continutului	si  modului	de  utilizare  a

documentatiei  standard	pentru  elaborarea  si  prezentarea  ofertei	pentru

achizitia publica de servicii”, aprobat prin Ordinul  nr. 103 din 6 iunie 2001 al ministrului finantelor   publice, respectiv Ordinul 873 din 12 iunie 2001   al Ministrului  lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

La  întocmirea  proiectului	au  fost  respectate	prevederile Legii	10/1995,

denumita „Legea privind calitatea în constructii”.

1.1.	Denumirea investitiei:

LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI LA SCOALA VECHE CRISTOLT IN VEDEREA TRANSFORMARII IN SALA DE SPORT

1.2. Amplasamentul:

Lucrarea care face obiectul prezentului proiect, este amplasata in localitatea Cristolt, Comuna Cristolt, Judetul Salaj

1.3TITULARUL INVESTITIEI:

Comuna Cristolt

1.4BENEFICIARUL INVESTITIEI:

Comuna Cristolt

1.5Elaborator : PRONET S.R.L.

Zalau, Str. 9 Mai, nr. 6/3, ORC J 31/763/1991, CUI RO 680063, tel. 0040260619368

1.6Faza de proiectare:

Proiect tehnic.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Descrierea lucrarilor

LUCRARI DE REPARATII SI DOTARI

Se propune realizarea unor lucrari de reparatii si dotari in interiorul Scolii

vechi din  localitatea Cristolt, Judetul Salaj.

Aceste lucrari au scopul de finisaje si dotari in spatiile existente ale Scolii vechi.

Se prevad  urmatoarele categorii de lucrari: Demolari si                  desfaceri de zidarie, tencuieli si beton Tencuieli

Zugraveli si vopsitorii Pardoseli

Tamplarii

Dotari cu spaliere de gimnastica Dispositive si cosuri de baschet Suport si fileu de volei

Dispositive de protective pentru corpuri de iluminat